# Leistungsänderung Ausgangsleistung Wunsch und Entscheidung

Ausgefülltes Beispiel

Sammeln Sie zu einer Änderung den bisherigen Auftrag, die neue Anforderung und die dazugehörigen Unterlagen. So kann die zuständige Person Umfang, Aufwand und offene Entscheidungen prüfen.

# Angaben zum Vorgang

| Projekt und Änderungskennung | Musterhof MH-01; Änderung A-017 |
| --- | --- |
| Ausgangsleistung | Position T-12; Trennwand nach Plan P-12 vom 11.09.2026 |
| Änderungswunsch und Herkunft | Wand um 4 m verlängern; Nachricht der Projektleitung vom 14.09.2026, N-17 |
| Sachliche Auswirkungen | Bei 3 m Höhe: 12 m² zusätzliche Fläche einer Wandseite; Aufbau und Anschlüsse offen |
| Bearbeitungsstand | Änderungswunsch erfasst; Angebot in Vorbereitung; Vereinbarung offen |
| Verantwortung und nächste Entscheidung | Kalkulation fragt Wandaufbau an; interner Rückfragetermin 16.09.2026 |

# Einträge

| Unterlage / Angabe | Herkunft | Stand | Nächste Aktion |
| --- | --- | --- | --- |
| Planänderung | Nachricht N-17 | Skizze vorhanden | Freigegebenen Plan klären |
| Flächenrechnung | 4 m × 3 m | 12 m² einer Seite | Zu Leistungsposition zuordnen |
| Material / Aufwand | Kalkulation | Noch offen | Aufbau und Anschlüsse klären |

# So verwenden Sie die Vorlage

1. Der Änderung eine Kennung geben und die bisherige Leistung mit Vertragsposition und Planstand festhalten.

2. Den Änderungswunsch mit Absender, Datum und Originalnachricht aufnehmen.

3. Zusätzliche Mengen und betroffene Arbeiten beschreiben. Rechenwege, Einheiten und Herkunft der Angaben ergänzen.

4. Offene Fragen mit Zuständigkeit und nächstem Termin festhalten. Nach Angebot oder Vereinbarung den Bearbeitungsstand aktualisieren.

# Hinweise zur Anwendung

Änderungswunsch, Angebot und Vereinbarung sind unterschiedliche Bearbeitungsstände. Kennzeichnen Sie, welcher Stand tatsächlich vorliegt.

Die Übersicht sammelt den Sachverhalt. Vertragsweg und Vergütung müssen anhand der tatsächlichen Vereinbarung geprüft werden.

Interne Kalkulationen als solche kennzeichnen; Plan- und Angebotsfassungen mit Datum aufbewahren.