# Bautagebuch Arbeiten und offene Punkte pro Tag

Ausgefülltes Beispiel

Halten Sie fest, was an welchem Ort ausgeführt wurde, welche Fotos dazugehören und was als Nächstes zu klären ist. Das Tagesblatt führt Arbeiten, Ereignisse und Zuständigkeiten zusammen.

# Angaben zum Vorgang

| Projekt und Bauabschnitt | Musterhof, MH-01, zweites Obergeschoss |
| --- | --- |
| Datum und erfasst durch | 14.09.2026; Montageleitung |
| Beteiligte und Einsatz | Montageteam: zwei Personen; Arbeiten in Raum 2.14 |
| Wetter und Beobachtungszeit | 08:00 Uhr: trocken; Innenarbeiten |
| Unterlagenstand | Plan P-12, Stand 11.09.2026 |
| Prüfung und Ablage | Projektleitung; Projektordner MH-01, Tagesberichte, 2026-09-14 |

# Einträge

| Zeit / Ort | Arbeit / Ereignis | Dateibezug | Offen / zuständig |
| --- | --- | --- | --- |
| 08:00, Raum 2.14 | Unterkonstruktion begonnen | P-12 | Beplankung folgt |
| 10:15, Raum 2.15 | Planfreigabe Anschluss fehlt | Rückfrage R-07 | Projektleitung klärt |
| 15:30, Raum 2.14 | Unterkonstruktion montiert | Fotos F-01 / F-02 | Beplankung offen |

# So verwenden Sie die Vorlage

1. Projekt, Bauabschnitt, Datum und verwendeten Planstand eintragen.

2. Arbeiten und Ereignisse mit Uhrzeit und genauem Ort beschreiben. Geplante Arbeiten gesondert kennzeichnen.

3. Fotos, Pläne und Nachrichten über ihre Dateikennung dem Eintrag zuordnen.

4. Für jeden offenen Punkt eine zuständige Person benennen. Den Tagesbericht prüfen und spätere Ergänzungen mit Datum hinzufügen.

# Hinweise zur Anwendung

Beschreiben Sie ausgeführte Arbeiten so, dass die Projektleitung den Stand auch ohne eigene Anwesenheit nachvollziehen kann.

Mitteilungen zu Änderungen oder Behinderungen mit Empfänger und Versandbezug verknüpfen. Ein Tagesbucheintrag ersetzt diese gesonderten Mitteilungen nicht.

Passen Sie das Tagesblatt an die Projektvorgaben und den beauftragten Dokumentationsumfang an.