# Eignungsunterlagen Was verlangt wird und was noch fehlt

Ausgefülltes Beispiel

Übertragen Sie die Anforderungen einer Ausschreibung in eine Nachweisliste mit Fundstelle, Vorlagezeitpunkt und zuständiger Person. Offene Unterlagen und Rückfragen bleiben bis zur Abgabe sichtbar.

# Angaben zum Vorgang

| Vergabenummer und Leistung | V-2026-041; Trockenbau Mustergebäude |
| --- | --- |
| Stand der Unterlagen | Paket vom 10.09.2026; Ergänzung 1 vom 14.09.2026 berücksichtigt |
| Abgabezeitpunkt und Fundstelle | 30.09.2026, 12:00 Uhr; Aufforderung, Abschnitt 4 |
| Interner Vorbereitungstermin | 24.09.2026; Paket zur abschließenden Prüfung |
| Verantwortung und Ablage | Angebotsleitung; Projektordner V-2026-041 |
| Abgabebestätigung | Noch offen; nach tatsächlicher Abgabe ergänzen |

# Einträge

| Anforderung | Fundstelle / Vorlagezeitpunkt | Stand / Aktion | Zuständig |
| --- | --- | --- | --- |
| Eigenerklärung | Formular im Paket Mit Angebot | Entwurf prüfen | Geschäftsführung |
| Referenznachweise | Anforderung R2 Auf Verlangen | Dritten Nachweis beschaffen | Angebotsleitung |
| Projektnachweis | Anlage E, Nr. 4 Mit Angebot | Anforderung klären | Fachleitung |

# So verwenden Sie die Vorlage

1. Vergabenummer, aktuelle Unterlagenfassung und Abgabefrist mit genauer Fundstelle eintragen.

2. Jede Anforderung einzeln aufnehmen und unterscheiden, ob der Nachweis mit dem Angebot oder erst auf Verlangen vorzulegen ist.

3. Vorhandene Nachweise auf verlangten Inhalt und Stand prüfen. Fehlende oder unklare Punkte einer Person zuweisen.

4. Vor der Abgabe die ausgewählten Dateien mit der Liste abgleichen. Nach erfolgter Abgabe die Bestätigung zum Vorgang nehmen.

# Hinweise zur Anwendung

Maßgeblich sind die Formulare und Anforderungen des jeweiligen Verfahrens; übernehmen Sie keine Beispielanforderung ungeprüft.

Eigene Vorbereitungstermine getrennt von der verbindlichen Abgabefrist eintragen.

Ergänzungen der Vergabeunterlagen nachführen und Rückfragen mit der betroffenen Fundstelle formulieren.